阅读器第二阶段性开发任务列表

**基础工作**

**兼容测试及修改 ：** 需要阶段性测试

**Ipad兼容性技术支持 ：**  需要ipad调试设备

**框架扩展与修改 ：** 需要优化时间

**集成模块功能**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能列表 | 设计 | 交互 | 架构 | 其他 | 时间 |
| **互动** |  |  |  |  |  |
| **百科** |  |  |  |  |  |
| **集成** |  |  |  |  |  |
| **地图** |  |  |  |  |  |
| **问答** |  |  |  |  |  |

**主功能**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能列表 | 设计 | 交互 | 架构 | 其他 | 时间 |
| **登陆/信息** | 是 |  |  |  |  |
| **分享** |  |  |  |  |  |
| **群组** |  |  |  |  |  |
| **搜索** | 是 | 是 | 是 | 无搜索列表相关设计，和需求细节 |  |
| **设置功能** | 是 | 是 | 是 | （具体产品需求细节未定） |  |
| **目录优化** |  | 是 | 是 | 说明（目录上的栏目 + 订阅） |  |

**特殊功能**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能列表 | 设计 | 交互 | 架构 | 其他 |  |
| **封面** | 是 | 是 | 是 |  |  |
| **动态模板** | 是 |  | 是 | 依赖于设置功能架构，暂时无法开发 |  |
| **动态场景** | 是 | 是 |  | 需求模式未定 |  |

**优化需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能列表 | 设计 | 交互 | 架构 | 其他 |  |
| **设计重构** | 是 |  |  | 建议优先考虑，功能过多可能导致复杂度增加 |  |
| **动画效果** |  | 是 |  |  |  |
| **翻页提示** |  |  |  |  |  |
| **模块导航** |  |  |  |  |  |
| **Ipad操作** |  |  |  |  |  |

十一月份阅读器开发计划：

1. 上线前bug修复工作（持续进行中）
2. 登录操作及用户信息显示功能
3. 搜索及新华网链接功能
4. 浏览人数显示功能
5. 样式优化（tab和header样式，字体、图片以及间距，分享二维码）
6. 锐评开发

7、翻页按钮提示

在时间和人员允许的情况下，开发剩余集成模块模块。